ДОГОВОР №338

подряда на строительство

г.ЧУХЛОМА                                                                                                 20-12-2010

_____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ЯРЫГИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ, в лице его «Представителя» ЛАРКИНА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА, действующего на основании Доверенности на представление его интересов, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд по сборке (строительству) на готовом фундаменте Заказчика сруба ("под крышу"), именуемого в дальнейшем «Объект», собираемого из Комплекта Стройматериалов, оговорённых в Приложение №3 к настоящему Договору, поставленного ранее Подрядчиком (Поставщиком) по Договору №      поставки Стройматериалов Покупателю, а также из иных материалов, которые могут быть оговорены в Приложение №3 или ином дополнении согласно п.3.2 настоящего Договора. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами работы по возведению Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора и Техническим проектом, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для сооружения Объекта в объеме Перечня работ (Приложение №1 к настоящему Договору). Работы проводятся на Участке Заказчика, именуемом в дальнейшем «Участок», по адресу:

_____________________________________________________________________________.

2.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1.Работы по настоящему Договору Подрядчик должен начать производить и завершить в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №4 к настоящему Договору).

2.2.График производства работ должен быть согласован до 21-03-2011. Подрядчик обязуется выполнить обязательства по настоящему Договору до 20-04-2011.

2.3.Изменения Графика производства работ, сроков поставки материалов Заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки и стоимость строительства.

2.4.При изменениях нормативных и правовых актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена в этом случае сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении.

3.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3.1.Стоимость работ по строительству Объекта, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, составляет  720500.00 (семьсот двадцать тысяч пятьсот) рублей. Стоимость работ по строительству Объекта определяется согласно утвержденному Сторонами Перечню работ (Приложение №1). Оплата производится в российских рублях. Стоимость работ по настоящему Договору на период его действия является фиксированной и изменению не подлежит, тогда как цена материалов и дополнительных работ оговаривается в п.3.2 и приложениях к настоящему Договору.

3.2.Стороны договорились, что возможные расходы Заказчика, связанные с компенсацией стоимости бензина согласно п.5.1, закупкой и доставкой материалов, выполнением работ по настоящему Договору, компенсацией израсходованного бригадой топлива, не оговоренные в Перечне работ (Приложение №1) и Комплекте стройматериалов (Приложение №3), не превышают 29000 (двадцать девять тысяч ) рублей и должны быть согласованы Сторонами и вписаны в Приложение №1 (Дополнение к Перечню работ) или в Приложение №3 (Дополнительные материалы) или оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору по фактическим расходам. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика относить к таким расходам траты на обслуживание и ремонт инструментов и оборудования, а так же иные расходы которые нельзя отнести к материалам и работам по строительству Объекта. Все прочие расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору и не оговоренные в Договоре или дополнениях к нему, Подрядчик относит на свой счет.

3.3.Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику двумя платежами. В момент начала работ по настоящему Договору Заказчик выплачивает Подрядчику предоплату в размере 72050.00 (семьдесят две тысячи  пятьдесят) рублей. По факту завершения работ Заказчик выплачивает Подрядчику  648450.00 (шестьсот сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

3.4.Окончательный расчёт за выполненные работы Заказчик производит после окончания строительства Объекта Подрядчиком и подписания сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение №5 к настоящему Договору).

3.5.Заказчик оплачивает дополнительно Расходы Подрядчика возникшие согласно п.3.2 не позднее окончательного расчёта за выполненные работы.

3.6.Форма оплаты производится наличным расчетом.

3.7.Каждый факт оплаты должен быть записан в Приложение №2 к настоящему Договору.

3.8.Исключением в увеличении стоимости и сроков строительства или одного из этих параметров могут быть обстоятельства непреодолимой силы, указанные в Договоре №1.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

4.1.Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной ст. 3, обязуется:

4.1.1.Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику.

4.1.2.В случае возникновения обстоятельств замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика.

4.1.3.Производить работы в полном соответствии с Перечнем работ, согласованным с Заказчиком.

4.1.4.Поставить на строительную площадку Участка Заказчика необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику и инструменты, необходимые для выполнения полного комплекса работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.1.5.Информировать Заказчика о заключении (при необходимости) договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения.

4.1.6.Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

4.1.7.Обеспечить уборку строительной площадки на Участке и прилегающей к ней территории от строительного мусора производимого в ходе выполнения работ (мусор собирается в кучи или в мешки предоставленные Заказчиком). Обеспечить фасовку мусора по мешкам и/или погрузку мусора в случае организации Заказчиком вывоза мусора за пределы Участка.

4.1.8.Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество.

4.1.9.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в статьях настоящего Договора.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

5.1.Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:

5.1.1.Предоставить Подрядчику фундамент, подготовленный в соответствии с Техническим заданием Договора №   , а при необходимости и подробную схему расположения Объекта с указанием первичных точек (точки пересечения осей) и их привязкой к Участку (местоположение первичных точек относительно границ Участка).

5.1.2.Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ и купленных Подрядчиком материалов в размере и порядке, предусмотренном в ст.3 настоящего Договора.

5.1.3.Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.

5.1.4.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5.1.5.Для выполнения работ по настоящему Договору предоставить Подрядчику бытовку для проживания бригады (4 человека), именуемое в дальнейшем «Место», на Участке или в одном из населённых пунктов удалённых не более чем на 15 километров от Участка в течение не более 50 (пятьдесят) календарных дней или более, в случае увеличения сроков строительства.

Примечания: В случае предоставления Места за пределами Участка, Подрядчик вправе требовать компенсации расходов на бензин расходуемый легковым автомобилем бригады для преодоления расстояния до 30км в день на протяжении срока проживания бригады на данном Месте.

5.1.6. Оплатить Подрядчику услуги, связанные с выездом на Участок Заказчика представителя из Москвы для организации приёмки работ и подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, в размере __7000 (семь тысяч ) рублей.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

6.1.Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую установку Объекта, на подготовленный Заказчиком фундамент в соответствии с Техническим заданием, по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность размеров и соблюдение соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

6.2.В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.3.Заказчик вправе вносить любые изменения в объём работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: увеличить или сократить объем любой работы, включенной в настоящий Договор; исключить любую работу; изменить характер или качество или вид любой части работы; выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

7. Охрана работ.

7.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории Участка от начала работ до завершения строительства и приёмки Заказчиком завершенного строительством Объекта, за исключением того времени, когда согласно договорённости с Заказчиком на Участке Заказчика нет Подрядчика, его представителей, субподрядчиков или иных привлечённых Подрядчиком сил.

Примечание: Таким образом Подрядчик не берёт на себя обязательство по охране объекта во время сна и отдыха рабочего персонала, если место для проживания обеспеченное Заказчиком находится за пределами Участка.

7.2. Ответственность за сохранность построенного Объекта, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки Объекта и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ несет Заказчик.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если стороны не смогут договориться в течение последующих двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Договора.

9. Приемка построенного объекта.

9.1.Приемка завершённого в результате строительства Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

9.2.Подписание сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №5 к настоящему Договору) производится после завершения строительства Подрядчиком, приемки Объекта Заказчиком. После приемки Объекта Заказчик осуществляет окончательный расчёт с подрядчиком в соответствии с п.3.4. настоящего Договора.

10. Гарантийные обязательства.

10.1.Подрядчик гарантирует:

10.1.1.Надлежащее качество используемых материалов и конструкций;

10.1.2.Надлежащее качество выполнения всех работ;

10.1.3.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе эксплуатации и при приемке Объекта, в течение одного года, но при условии, что выявленные недостатки или дефекты не являются результатом или следствием работ выполненных вне рамок данного Договора.

10.2.Стороны договорились, что Заказчик вправе удержать бонусные 69800.00 (шестьдесят девять тысяч восемьсот) рублей от стоимости работ по сборке сруба (см. приложение №1), в случае если в процессе приёмки выявлены какие-либо существенные недостатки в работе, такие как недостаточная точность каких-либо параметров сруба или претензии к внешнему виду собранного под временную крышу сруба. В случае удержания бонусной части оплаты работ, претензии фиксируются в акте приёмке и гарантийные обязательства не распространяются на возможные работы по исправлению данных недостатков. Однако, в случае удержания данной бонусной суммы и заключения между Сторонами последующего договора на какие-либо работы, в рамках которого в том числе предполагается исправление данных недостатков, в данном договоре стоимость исправления данных недостатков фиксируется равной данной сумме.

11. Расторжение Договора.

11.1.Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

11.1.1.Задержка Подрядчиком начала строительства более чем на два месяца по причинам, не зависящим от Заказчика;

11.1.2.Систематическое нарушение Подрядчиком (более двух раз) сроков выполнения строительных работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на два месяца;

11.1.3.Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований Заказчика по качеству работ.

11.2.Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях:

11.2.1.Финансовой несостоятельности Заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более чем на три дня;

11.2.2.Консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три дня.

12. Прочие условия.

12.1.Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами по совместной договоренности.

12.2.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

12.3.Все указанные в настоящем Договоре приложения подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью.

12.4.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, должны разрешаться сторонами путем переговоров и только в крайнем случае могут быть переданы для рассмотрения в соответствии с действующим законодательством в суд по месту жительства Подрядчика в установленном законодательством РФ порядке.

12.5.Подрядчик имеет право сдать работы досрочно, согласовав время сдачи с Заказчиком как минимум за одни сутки. Заказчик обязан произвести расчеты с Подрядчиком в случае досрочного выполнения работ Подрядчиком.

12.6.Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего Договора и распределяет обязанности между членами своей бригады.

12.7.Подрядчик не вправе требовать от Заказчика льгот, компенсаций и иных гарантий, предусмотренных для граждан РФ действующим законодательством РФ.

12.8.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Поставщик: ЯРЫГИН  Максим  Валерьевич, паспорт гражданина РФ серия 34 02 № 370709, выдан ОВД Чухломского района Костромской области «12» сентября 2002 года, код подразделения 442-027, проживающий по адресу: Костромская область, Чухломской_район, город Чухлома, ул. Полевая д.24

Контактные телефоны:_______________________

Представитель поставщика: ЛАРКИН Александр Викторович, паспорт гражданина РФ серия 45 07 № 463395_, выдан ОВД Обручевский гор.Москвы «15» ноября 2004 года, проживающий по адресу: город Москва, ул.Обручева, д.3, корп.1, кв. 37

Контактный телефон:_ (8-916-168-00-13)

20-12-2010                                                                                                   ________

Покупатель: __ _____________________________________________________, паспорт гражданина РФ серия ______ № ____________, выдан  ____________, проживающий по адресу: __________________________________________________________________

Контактный телефон:___________________________

20-12-2010                                                                                                    _________

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

Заказчик__________________

Подрядчик или его представитель_____________________

ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРЕЧНЮ РАБОТ

(согласно п.3.2 договора):

Заказчик__________________  Подрядчик или его представитель________________

Приложение №2

Оплата по Договору

| Дата | Сумма | Оплатил | Принял |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение №3 (первая страница из двух)

Комплект стройматериалов

Материалы доставленные Подрядчиком согласно Договору №     от «   »          200  _года поставки стройматериалов Заказчику:

| N | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость леса, включая транспортные и иные сопутствующие расходы, для изготовления всех стен сруба по линии А-В чертежа (в 1) (м2) | 41,67 | 2 310,00р. | 96 257,70р. |
| 2 | Стоимость леса, включая транспортные и иные сопутствующие расходы, для изготовления всех стен сруба по линии В-А чертежа (в 4) (м2) | 41,67 | 2 310,00р. | 96 257,70р. |
| 3 | Стоимость леса, включая транспортные и иные сопутствующие расходы, для изготовления всех стен сруба по линии 1-4 чертежа (в А) (м2) | 72,24 | 2 310,00р. | 166 874,40р. |
| 4 | Стоимость леса, включая транспортные и иные сопутствующие расходы, для изготовления всех стен сруба по линии В-А1 чертежа (в 3) (м2) | 61,05 | 2 310,00р. | 141 025,50р. |
| 5 | Стоимость леса, включая транспортные и иные сопутствующие расходы, для изготовления всех стен сруба по линии 1-4 чертежа (в Б) (м2) | 62,30 | 2 310,00р. | 143 913,00р. |
| 6 | Стоимость леса, включая транспортные и иные сопутствующие расходы, для изготовления всех стен сруба по линии 4-1 чертежа (в В) (м2) | 72,24 | 2 310,00р. | 166 874,40р. |
| 7 | Стоимость леса, включая транспортные и иные сопутствующие расходы, для изготовления всех стен сруба по линии 1-4 чертежа (в А1) (м2) | 19,57 | 2 310,00р. | 45 206,70р. |
| 8 | Стоимость леса, включая транспортные и иные сопутствующие расходы, для изготовления всех стен сруба по линии В-А1 чертежа (в 2) (м2) | 61,05 | 2 310,00р. | 141 025,50р. |
| 9 | Стоимость леса, включая транспортные и иные сопутствующие расходы, для изготовления всех прочих стен сруба (ограждения балконов, стена 2-3, А-А1, другие небольшие стены) (м2) | 42,71 | 2 310,00р. | 98 660,10р. |
| 10 | Стоимость работ рубки стен (рубка углов, пазов, сопутствующие работы) сруба 11.36x11.82м согласно чертежам в чашу (высота 1ого этажа 2.85м до усадки, второй этаж мансардный) (м2) | 474,16 | 570,00р. | 270 271,20р. |
| 11 | Мох красный строительный. (м2) | 474,52 | 115,00р. | 54 569,80р. |
| 12 | Подборка брёвен диаметром макушки не менее 25см (диаметр макушки ствола) (м2) | 474,52 | 792,00р. | 375 819,84р. |
| 13 | Обработка электрорубанком всех брёвен (на месте рубки) (м2) | 474,52 | 330,00р. | 156 591,60р. |
| 14 | Антисептик Сенеж канистра 10л прозрачный (био или огнебио или транспортный) - материал (канистра) | 19,00 | 650,00р. | 12 350,00р. |
| 15 | Обработка бревен сруба Антисептиком Сенеж (за работу) (м2) | 474,52 | 50,00р. | 23 726,00р. |
| 16 | Брёвна на лаги, потолочные балки, подкладные полубрёвна, вертикальные стойки (столбы), запасные брёвна (бревно) | 70,00 | 150,00р. | 10 500,00р. |
| 17 | Брус 150x50 (куб) | 7,00 | 5 850,00р. | 40 950,00р. |
| 18 | Брус черепной 30х20 (куб) | 0,60 | 5 850,00р. | 3 510,00р. |
| 19 | Необрезная доска (куб) | 6,60 | 2 900,00р. | 19 140,00р. |
| 20 | Доска обрезная 150x25 (куб) | 9,00 | 5 850,00р. | 52 650,00р. |
| 21 | Половая доска (шпунд ширины 14см, толщины 36 - 40мм) (куб) | 7,40 | 9 400,00р. | 69 560,00р. |
| 22 | Скидка | 1,00 | -286 733,44р. | -286 733,44р. |
|  |  |  | Итого: | 1 899 000,00р. |

Заказчик__________________

Подрядчик или его представитель_____________________

Приложение №3 (вторая страница из двух)

Дополнительные материалы

Материалы которые будут куплены Поставщиком дополнительно за счёт Заказчика и цена которых должна быть подтвеждена чеками  (согласно п.3.2 договора):

1. Рубероид в качестве кровельного материала и гидроизоляции фундамента в необходимом количестве за счёт Заказчика (цена материала будет согласована отдельно, либо кровельный материал будет куплен Заказчиком лично).

2. Гвозди и скобы в необходимом количестве (ориентировочная цена не более 3000 руб).

3. Усадочные домкраты (винты) в количестве               штуки (по цене 600руб за шт.).

Заказчик___________________

Подрядчик или его представитель____________________

Приложение №4

График производства работ

| Дата начала | Дата завершения | Виды работ | Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гидроизоляция фундамента (два слоя рубероида), установка половых балок и чернового пола, сборка сруба в чашу, установка потолочных балок, сборка рубленных фронтонов (крыша двускатная), установка стропильной системы из бруса (150х50), обрешётки из обр. доски, кровля крыши рубероидом. |  |  |
|  |  | Кровля крыши. |  |  |

#### Приложение №5

#### АКТ сдачи-приемки выполненных работ

от «______» ______________ 20    г.

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик _ _____________________________, с одной стороны, и Подрядчик ЯРЫГИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Подрядчиком выполнены работы по сборке (строительству) на готовом фундаменте Заказчика сруба («под крышу») изготовленного из комплекта Стройматериалов, оговорённых в Приложение № 3 к настоящему Договору, поставленного ранее Подрядчиком (Поставщиком) по Договору №    от «   »                  20___ г. поставки стройматериалов Заказчику, а так же иных материалов оговоренных в Приложение № 3 к настоящему Договору, в полном объеме и в сроки, определенные Договором. Работа выполнена в соответствии с условиями Договора. Претензий Заказчика к выполненным работам нет.

## Цена выполненных работ составила:

________,00 руб. (______________________________________________________ рублей 00 копеек) за выполнение работ по настоящему Договору;

________,00 руб. (_____________________________________________рублей 00 копеек) дополнительно в качестве компенсации расходов Подрядчика согласно пункту 3.2 Договора.

Засчитывается предоплата в размере _________ рублей (____________________________________рублей).

Итого следует к оплате Заказчиком Подрядчику по настоящему Акту за выполнение работ по сборке (строительству) на готовом фундаменте Заказчика сруба («под крышу»):

________,00 руб. _(_______________________________________ рублей 00 копеек).

## Настоящий Акт является основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненную работу.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ___________________ _________________ «____» ___________ 20 г. | ___________________ М.В.Ярыгин «____» ____________ 20 г. М.П. |

# Text boxes

| Наименование работ | Стоимость, руб | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Гидроизоляция фундамента (два слоя рубероида), установка половых балок и чернового пола, сборка сруба в чашу, установка потолочных балок, сборка рубленных фронтонов (крыша двускатная), установка стропильной системы из бруса (150х50), обрешётки из обр. доски, кровля крыши рубероидом. | 640400.00 |  |
| Установка двух полубрёвен | 40000 |  |
| Подвивка мха с внешней стороны, т.е. со стороны улицы; с внутренней стороны мох допустимо не подвивать в случае согласия Заказчика | 18000 |  |
| Кровля крыши рубероидом (из расчёта 225 кв. метров) | 22500.00 |  |
| Курирование выполняемых работ Исполнителем или его представителем (в стоимость работ входят консультации по телефону, по необходимости приезд во время работ) | 69800.00 |  |
| Премия бригаде (бонусная часть оплаты работ) за качественно срубленный сруб и выполненные работы по его сборке (см. пункт Договора 10.2) | 69800.00 |  |
| Скидка | -140000.00 |  |
| Итого: | 720500.00 |  |

| Наименование работ | Стоимость, руб | Примечание |
| --- | --- | --- |